## Slide 1: Sprint Planning
Conceito
Sprint Planning é uma reunião do Scrum, onde acontece o planejamento de um Sprint. Está presentes nessa reuniao o Product Owner, o Scrum Master e o Time.
A Sprint Planning geralmente é divida em duas partes, na primeira parte é apresentado o que vai ser desenvolvido e na segunda parte é definido e como vai ser desenvolvido.
E essa reunião geralmente é de 8 horas para uma Sprint de um mês de duração, e devido a separação Planning em duas etapas a divisão da duração da reunião tambés esta dividida em duas partes de 4 horas, para cada parte da planning

## Slide 2: Planning – 1º Parte: O que fazer
Durante a primeira parte do Planejamento da Sprint, o Product Owner apresenta com uma visão de negocio os itens do Backlog do Produto (Oque Fazer) com maior prioridade. O Time faz perguntas para entender e já rascunhar algumas possíveis soluções técnicas. Uma vez que os itens apresentados irão formar o Backlog da Sprint (Como Fazer).
Sprint Goal ou (metas da Sprint)
A Sprint Goal é um conjunto de objetivos para a Sprint e que pode ser alcançada através da implementação do Backlog do Produto. As metas da sprint são o resultado de uma negociação entre o PO e a Equipe de Desenvolvimento. Os objetivos da Sprint devem ser específicos e mensuráveis.
Em conjunto o Scrum Team e o Product Owner irão definir uma meta para o Sprint. Uma boa meta do Sprint é descrita em um ou duas frases. Ela deve descrever o que o time deve alcançar durante o Sprint.
Alguns exemplos de Sprint Goal:
Implementar um robô de raspagem de tela do site X, e adicionar no DB as informações capturadas, e gravar log de execuçao.
Desenvolver uma nova esteira no WF para o departamento de patrimônio.

## Slide 3: Planning – 2º Parte: Como fazer
Logo após a Sprint Planning 1º parte, o Time deve se reunir para realizar o planejamento técnico dos itens do Sprint Backlog. Nessa etapa é onde vai acontecer a quebra técnica dos itens em tarefas. Também é nesse momento que o Time estima os itens e tarefas do Sprint Backlog.
Importante ressaltar que é o Time que define a quantidade de trabalho que vai ser desenvolvido durante o Sprint.
a equipe determina a quantidade de itens do Product Backlog que serão trazidos para o Sprint Backlog, já que é ela quem irá se comprometer a implementá-los.